## Slide 1
오늘 뭐먹지
PROJECT
장철화
음식 고민 하지마~

## Slide 2
목 차
프로젝트 주제
01
02
03
프로젝트 요구사항
프로젝트 계획서

## Slide 3
프로젝트 주제 선정
주제를 선정한 이유
많은 사람들이 매일 반복해서 "오늘 뭐 먹지?"라는 고민을 합니다.
이런 선택의 따른 고민은 시간이 낭비가 되고 스트레스를 유발 하기도 합니다.
특히 선택 장애가 있는 사람들은 메뉴를 고르는 데 시간이 오래 걸리기에
이런 문제를 재미있고 간편하게 해결할 수 있는 방법을 찾고 싶었습니다.
그러기에 제가 만들고자 하는 앱은 음식을 랜덤으로 추천해주는 앱입니다.
사용자는 화면을 돌리면 랜덤으로 음식이 나오고,
그중 마음에 드는 메뉴를 선택하면 됩니다.

## Slide 4
자신의 요구사항 정리
저는 음식을 자주 시켜 먹는 사람입니다 그래서 저는 휴대폰으로 배달앱을 켜보지만,
수십 가지 음식 중에서 뭘 먹어야 할지 쉽게 정하지 못했습니다.
결국에는 한참을 고민하다가, 매번 비슷한 메뉴만 반복해서 먹게 되는 것 같습니다.
어떤 날은 음식 고르는 데 너무 지쳐서, 그냥 집에 있는 재료로 만들어 먹다가 많이 별로 여서.
기분이 별로 안 좋았던 적도 있습니다.이런 상황을 해결하고 싶어서 떠올린 것이 바로
음식을 추천 해주는 앱 이였고 제가 약간 랜덤성 을 좋아하기에 랜덤으로 음식을
추천하는 앱 이 있으면 좋겠다고 생각했습니다.
프로젝트 요구 사항

## Slide 5
프로젝트 요구 사항
번호 | 항목 | 설명
FR-1 | 음식 랜덤 추천 | 사용자가 버튼 또는 룰렛 을 누르면 음식이 무작위로 추천되어야 한다.
FR-2 | 음식 리스트 편집 | 사용자가 음식 항목을 추가, 수정, 삭제할 수 있어야 한다.
FR-3 | 음식 선택 | 추천된 음식 중 하나를 최종 선택할 수 있어야 한다.
FR-4 | 선택 결과 저장 | 사용자가 선택한 음식이 로컬에 저장되어야 한다.
FR-5 | 다시 추천 기능 | 사용자가 다시 추천을 받을 수 있어야 한다.

## Slide 6
프로젝트 계획서
1. 프로젝트 개요
프로젝트 명 : 오늘 뭐 먹지
목적 : 배달 앱 에서 음식을 주문할 때 선택의 어려움을 겪는 사람들을 위한 앱 개발
주요 기능 : 랜덤 추천기능 , 음식 리스트 편집 기능, 체크한 음식을 기록하는 기능

## Slide 7
프로젝트 계획서
2. 프로젝트 개발 도구
개발 환경 : Android Studio
개발 기술: Dart 언어 , SharedPreferences (shared_preferences 패키지 사용)

## Slide 8
프로젝트 계획서
3. 프로젝트 리스크 관리
잠재 리스크 | 대응 방안
기능 구현 어려움 | 커뮤니티 자료 활용 벤치마킹
앱 실행 오류 | 주기적인 테스트 관리
시간 부족 | 주요 기능 우선 개발, 보조 기능은 나중에 진행

## Slide 9
프로젝트 계획서
4. 프로젝트 커뮤니케이션 관리
GitHub를 통한 개발 로그 기록
외부 자료 정리 및 참고 문서 관리
개발 단계별 진행 상황 스스로 점검
발표용 자료 정리 및 사전 준비